| CÔNG TY CỔ PHẦN PAINT & MORE Phòng IT-AI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thứ bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Thời gian : thứ hai 27/07/2026 đến thứ bảy 01/08/2026

Thời gian: Thứ hai 27/07/2026 đến Thứ bảy 01/08/2026

Kính gửi: Ban Giám đốc.

Họ và tên: BÙI TIẾN THÀNH

Chức vụ: Nhân viên AI-IT

Bộ phận công tác: Phòng IT

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Trong tuần tập trung nghiên cứu và hoàn thiện kiến trúc dự án AI For Finishing Platform (AFP) theo định hướng xây dựng nền tảng AI hỗ trợ ngành sơn và hoàn thiện công trình. Song song với việc phát triển hệ thống, tiếp tục khảo sát thực tế, nghiên cứu các công nghệ AI mới, nâng cấp kiến trúc RAG kết hợp Rule Engine và Knowledge Graph nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và suy luận của AI.

Các công việc chính:

- Hỗ trợ lắp ráp máy tính phục vụ công việc.

- Hoàn thiện thuật toán tính diện tích các đối tượng trong AFP.

- Khảo sát thực tế công trình và trao đổi với kiến trúc sư.

- Nghiên cứu các mô hình AI, Database, Object Model, Rule Engine và Knowledge Graph.

- Thử nghiệm nâng cấp hệ thống RAG sử dụng AI Local (Qwen 3.6 - Ollama).

- Xây dựng sơ đồ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến hệ thống AFP.

- Họp định hướng hoàn thiện kiến trúc tổng thể và chiến lược phát triển dự án.

II. BẢNG CÔNG VIỆC

| TT | Ngày | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện | % | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thứ 2 (27/07) | Hỗ trợ lắp ráp máy tính và phát triển AFP | Hỗ trợ lắp ráp máy tính. Tiếp tục phát triển AFP, chỉnh sửa thuật toán tính diện tích các Object. Đã xử lý khoảng 80% logic, tuy nhiên các đối tượng chưa có Category sẽ phải được AI nội suy nên độ chính xác chưa thể đảm bảo tuyệt đối. | 100% 80% | Cần tiếp tục tối ưu |
| 2 | Thứ 3 (28/07) | Họp và khảo sát thực tế | Tham gia họp. Khảo sát thực tế khu vực Ba Son phục vụ nghiên cứu vấn đề thi công trong dự án. Buổi chiều trao đổi với chị KTS Phụng để thu thập thêm yêu cầu nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế. | 100% | Hoàn thành |
| 3 | Thứ 4 (29/07) | Nghiên cứu công nghệ AI | Nghiên cứu các hướng phát triển AI cần quan tâm trong thời gian tới; tìm hiểu Database, Object Model và vai trò của Rule Engine, Knowledge Graph đối với kiến trúc AFP nhằm xây dựng nền tảng suy luận có khả năng mở rộng. | 100% | Hoàn thành |
| 4 | Thứ 5 (30/07) | Nâng cấp kiến trúc RAG | Thử nghiệm nâng cấp hệ thống RAG sử dụng AI Local Qwen 3.6 (Ollama) làm mô hình suy luận chính. Xây dựng dữ liệu sơn dạng JSON, kết hợp Rule Engine, Knowledge Graph và thuật toán BM25 (Vector Search + Ranking) để đánh giá khả năng gợi ý sản phẩm sơn. Kết quả bước đầu khả quan nhưng cần bổ sung nhiều ràng buộc nghiệp vụ để tăng độ chính xác. | 40% | Đang nghiên cứu |
| 5 | Thứ 6 (31/07) | Xây dựng Flowchart AFP | Hoàn thành các Flowchart mô tả ảnh hưởng của Chính phủ, Học thuật, Công nghệ và Thời tiết đến kiến trúc và định hướng phát triển dự án AFP. | 100% | Hoàn thành |
| 6 | Thứ 7 (01/08) | Họp định hướng dự án | Họp với anh Tú để làm rõ kiến trúc tổng thể, xác định lộ trình triển khai khả thi cho dự án AFP. Đồng thời tham gia họp về chiến dịch Marketing mới và định hướng phối hợp giữa các bộ phận. | 100% | Hoàn thành |

III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN COLORMIND AI

  Tiếp tục hoàn thiện kiến trúc AI For Finishing Platform theo hướng xây dựng nền tảng AI có khả năng suy luận và hỗ trợ ra quyết định cho lĩnh vực sơn và hoàn thiện công trình.

  Hoàn thiện phần lớn thuật toán tính diện tích Object trong mô hình 3D. Một số trường hợp chưa có Category sẽ được AI nội suy, cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cao độ chính xác.

  Khảo sát thực tế và trao đổi với kiến trúc sư nhằm bổ sung dữ liệu nghiệp vụ phục vụ việc thiết kế hệ thống.

  Nghiên cứu và đánh giá các thành phần quan trọng gồm Database, Object Model, Rule Engine và Knowledge Graph để làm nền tảng mở rộng hệ thống AFP.

  Bắt đầu thử nghiệm mô hình RAG thế hệ mới sử dụng AI Local Qwen 3.6 kết hợp Vector Search, BM25, Rule Engine và Knowledge Graph nhằm cải thiện khả năng truy xuất tri thức và tư vấn sản phẩm sơn.

  Hoàn thiện sơ đồ tổng quan thể hiện ảnh hưởng của các yếu tố Chính phủ, Học thuật, Công nghệ và Thời tiết đến hệ thống AFP, phục vụ định hướng phát triển lâu dài.

IV. ĐÁNH GIÁ NGẮN

- Hoàn thành khảo sát thực tế và thu thập yêu cầu nghiệp vụ.

- Hoàn thành nghiên cứu nền tảng AI phục vụ AFP.

- Hoàn thành các Flowchart mô tả hệ sinh thái ảnh hưởng đến AFP.

- Đã xây dựng phiên bản thử nghiệm kiến trúc RAG mới sử dụng AI Local.

- Thuật toán tính diện tích Object đạt khoảng 80%, cần tiếp tục tối ưu các trường hợp AI nội suy Category.

- Hệ thống RAG mới cho kết quả bước đầu tích cực nhưng vẫn cần bổ sung nhiều luật nghiệp vụ để tăng tính chính xác và khả năng suy luận.

V. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

- Tiếp tục hoàn thiện thuật toán tính diện tích và xử lý các Object chưa có Category.

- Bổ sung Rule Engine và Knowledge Graph nhằm nâng cao khả năng suy luận của AI.

- Tiếp tục huấn luyện và tối ưu RAG với dữ liệu sơn và dữ liệu nghiệp vụ.

- Hoàn thiện kiến trúc tổng thể AFP và xây dựng lộ trình triển khai các module chính.

- Tiếp tục nghiên cứu các công nghệ AI mới phục vụ định hướng phát triển lâu dài của hệ thống.

|  | Người thực hiện BÙI TIẾN THÀNH |
| --- | --- |